

**Республика Бурятия**

**Администрация муниципального образования**

**«Город Северобайкальск»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**«06» декабря 2019 г. № 1423**

**г. Северобайкальск**

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

муниципального образования «город

Северобайкальск» на период реализации 2020-2024 годы

В соответствии с п.18, п.42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016г №206, Уставом муниципального образования «город Северобайкальск»,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на период реализации 2020-2024 годы (Приложение):

2. МКУ «Комитету по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (М.А. Зыков) обеспечить контроль и выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Северный Байкал» и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Северобайкальск» sbk03.ru.

Глава О.А. Котов

М.Е. Афанасьева

2-15-33

Приложение

к Постановлению

Администрации МО «город Северобайкальск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

# Паспорт программы

Муниципальной Программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на период 2020-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на период 2020-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители | Хозяйствующие субъекты |
| Подпрограммы программы | 1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий».  2. «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)». |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования |
| Задача программы | 1. Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципального образования «город Северобайкальск».  2. Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | - Ремонт и благоустройство дворовых территорий, ед.;  - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города, %;  - Количество благоустроенных общественных пространств, ед.;  - Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе, ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020 - 2024 гг. |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы  (план по программе)  тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ | | 2020 | 15 728,48 | 11 739,38 | 227,6 | 3 761,5 | 0,0 | | 2021 | 12 128,48 | 11 739,38 | 227,6 | 161,5 | 0,0 | | 2022 | 12 128,48 | 11 739,38 | 227,6 | 161,5 | 0,0 | | 2023 | 12 128,48 | 11 739,38 | 227,6 | 161,5 | 0,0 | | 2024 | 12 128,48 | 11 739,38 | 227,6 | 161,5 | 0,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городского парка) путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения. |

\*- подлежит корректировке с учетом соглашений о предоставлении субсидий из бюджета бюджету Республики Бурятия муниципальному бюджету.

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей**

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения. Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования «город Северобайкальск» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий и территорий общего пользования. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств (скверов, бульваров, парков, набережных, пешеходных дорожек), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных;

- оборудование автомобильных парковок;

- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;

- установка малых архитектурных форм;-озеленение территорий; -установка ограждений;

- установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Основные цели и задачи программы**

Основной целью муниципальной программы:

-Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий;

-Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка).

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1.Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципального образования «город Северобайкальск».

2.Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка).

**Раздел 3. Ожидаемые результаты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | | Задачи | Решаемые проблемы  <\*> | Количественный  показатель  достижения  задачи | Сроки  реализации  мероприятий  (год, квартал) | | Ожидаемый социально-   экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный  исполнитель (соисполнители) |
| **Цель программы: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования** | | | | | | | | |
| **1.**  **2.** | Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципального образования «город Северобайкальск»,  Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка) | | Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к повышению уровня благоустроенности дворовых территорий, наиболее посещаемых муниципальных территорий. | Ремонт и благоустройство дворовых территорий:  51.  Количество благоустроенных общественных пространств:  3 общественные территории. | | 2020-2024 гг. | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городского парка) путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения. | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации МО «г. Северобайкальск». |

**Раздел 4. Целевые индикаторы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Фор-  мула  рас-  чета  <\*\*\*> | Необхо- димое  направ ление  измене- ний (>, <, 0) <\*> |  | | | | | Темпы при-  роста <\*\*> |
| 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Ремонт и благоустройство дворовых территорий | ед. | Сведения КУГХ | > | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | % | Д = Г/Г1\*100%  где Г- кол-во граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды  Г1- общее кол-во граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | > | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 150 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных пространств | ед. | Сведения КУГХ | > | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 200 |
| 4. | Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе | ед. | Сведения КУГХ | > | 0 | 1\*\* | 1\*\* | 1\*\* | 1\*\* | 0 |

\*- может уточняться после актуализации муниципальной программы формирования современной городской среды, при неизменном суммарном количестве по годам.

\*\*- с учетом отобранного проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

**Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы**

**Программа рассчитана на 2020 – 2024 годы.**

**Раздел 6. "Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | |
| п/п | социально- |
|  | экономический | 2020 г. | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ИТОГО ∑граф 9,10,11,12,13 |
|  | эффект | Начало реализации | Окончание | план | Утверждено в бюджете | План | План | План | План |
|  |  | реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых и общественных территорий" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Федеральный проект "Формирование комфортной гордской среды" |  | КУГХ | 2020 | 2024 | Всего | 11978,48 | 10550,50 | 11978,48 | 11978,48 | 11978,48 | 11978,48 | 58464,42 |
|  | Благоустройство дворовых территорий жилых домов |  | КУГХ | 2020 | 2024 | ФБ | 5869,69 | 5169,75 | 5869,69 | 5869,69 | 5869,69 | 5869,69 | 28648,51 |
|  | РБ | 113,80 | 99,75 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 554,95 |
|  | МБ | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 28,75 |
|  | Устройство сетей наружного освещения благоустройства общественной территории |  | КУГХ | 2020 | 2024 | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Устройство дорожек, установка МАФ благоустройства общественной территории |  | КУГХ | 2020 | 2024 | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Поставка и установка оборудования для благоустройства общественной территории |  | КУГХ | 2020 | 2024 | ФБ | 5869,69 | 5169,75 | 5869,69 | 5869,69 | 5869,69 | 5869,69 | 28648,51 |
|  | РБ | 113,80 | 99,75 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 113,80 | 554,95 |
|  | МБ | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 28,75 |
|  | Устройство площадки парка "Патриот" |  | КУГХ | 2020 | 2024 | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | РБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие: "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды" |  | КУГХ | 2020 | 2024 | МБ | 3750,00 | 2650,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 3250,00 |
| 1.2.1. | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов благоустройства |  | КУГХ | 2020 | 2024 | МБ | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 750,00 |
| 1.2.2. | Разработка проекта общественной территории для участия в конкурсе "Малые города" |  | КУГХ | 2020 | 2024 | МБ | 2300,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 |
| 1.2.3. | Разработка проектной и сметной документации в целях реализации программы |  | КУГХ | 2020 | 2024 | МБ | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 |
|  | **Итого подпрограмма 1 :** | **x** | **x** | **x** | **x** | **ИТОГО** | **15728,48** | **13200,50** | **12128,48** | **12128,48** | **12128,48** | **12128,48** | **77442,90** |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **ФБ** | 11739,38 | 10339,50 | 11739,38 | 11739,38 | 11739,38 | 11739,38 | 69036,40 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **РБ** | 227,60 | 199,50 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 1337,50 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **МБ** | 3761,50 | 2661,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 7069,00 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **ВБ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Подпрограмма 2 Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство мест массового отдыха населения" |  | КУГХ | 2020 | 2024 | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого подпрограмма 2 :** | **x** | **x** | **x** | **x** | **ИТОГО** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **ФБ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **РБ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **МБ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **ВБ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  |  | **ИТОГО** | **15728,48** | **13200,50** | **12128,48** | **12128,48** | **12128,48** | **12128,48** | **77442,90** |
|  | **ФБ** | **x** | **x** | **x** | **x** | **ФБ** | 11739,38 | 10339,50 | 11739,38 | 11739,38 | 11739,38 | 11739,38 | 69036,40 |
|  | **РБ** | **x** | **x** | **x** | **x** | **РБ** | 227,60 | 199,50 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 1337,50 |
|  | **МБ** | **x** | **x** | **x** | **x** | **МБ** | 3761,50 | 2661,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 7069,00 |
|  | **ВБ** | **x** | **x** | **x** | **x** | **Прочие источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Р**аздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | |
| Статус | программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» | КУГХ | 3761,50 | 2661,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий" | КУГХ | 3761,5 | 2661,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 |
| Основное мероприятие 1.1. | Федеральный проект "Формирование комфортной гордской среды" | КУГХ | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Основное мероприятие 1.2. | Основное мероприятие: "Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды" | КУГХ | 3750,00 | 2650,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка). | КУГХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Раздел 7.1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| План по программе | Утверждено в бюджете | План по программе | План по программе | План по программе | План по программе |
| Программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» | Всего по программе: | | 15728,48 | 13200,50 | 12128,48 | 12128,48 | 12128,48 | 12128,48 |
| Федеральный бюджет | | 11739,38 | 10339,50 | 11739,38 | 11739,38 | 11739,38 | 11739,38 |
| Республиканский бюджет | | 227,60 | 199,50 | 227,60 | 227,60 | 227,60 | 227,60 |
| Местный бюджет | | 3761,50 | 2661,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
| Прочие источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе капитальные вложения: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НИОКР | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие нужды | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение

к Постановлению

Администрации МО «город Северобайкальск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройство по минимальному и дополнительному перечню благоустройства придомовой территории на 2020-2024 гг. на территории города Северобайкальска.

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес МКД | Сроки проведения мероприятий по благоустройству\* |
| **1-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Ленина 22* |  |
| **2-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Ленина 18* |  |
| *Улица Ленина 20* |  |
| **3-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Мира 9* |  |
| *улица Мира 11* |  |
| **4-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Мира 30* |  |
| **5-я дворовая территория** |  |
| *улица Автомобилистов дом 1* | *2021* |
| *улица Автомобилистов 3* |  |
| *улица Автомобилистов 5* |  |
| **6-я дворовая территория** | *2021* |
| *Улица Мира 22* |  |
| **7-я дворовая территория** | *2021* |
| *Улица Мира 24* |  |
| *Улица Мира 26* |  |
| **8-я дворовая территория** |  |
| *улица Мира 28* | *2021* |
| **9-я дворовая территория** |  |
| *улица Мира дом 5* | *2021* |
| *улица Мира дом 7* |  |
| **10-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Спортивная дом 1* |  |
| *улица Спортивная дом 5* |  |
| **11-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Ленинградская дом 12* |  |
| **12-я дворовая территория** |  |
| *улица Мира дом 21* | *2021* |
| *улица Мира дом 23* |  |
| *улица Космонавтов дом 3* |  |
| *улица Космонавтов дом 5* |  |
| **13-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 13* | *2021* |
| *улица Ленина дом 15* |  |
| *улица Ленина дом 17* |  |
| *улица Ленина дом 19* |  |
| **14-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 24* | *2022* |
| *улица Ленина дом 26* |  |
| **15-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 12* | *2022* |
| **16-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 4* |  |
| *переулок Пролетарский дом 5* | *2022* |
| **17-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 6* | *2022* |
| **18-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 8* | *2022* |
| **19-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 19* | *2022* |
| **20-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 3* | *2022* |
| **21-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 4* | *2022* |
| **22-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 5* | *2022* |
| **23-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 6а* | *2022* |
| **24-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 9* |  |
| **25-я дворовая территория** | 2023 |
| *улица Полиграфистов дом 2* |  |
| **26-я дворовая территория** |  |
| *улица Полиграфистов дом 1* | *2023* |
| *улица Полиграфистов дом 3* | *2023* |
| **27-я дворовая территория** |  |
| *улица Полиграфистов дом 4* | *2023* |
| *улица Полиграфистов дом 6* |  |
| **28-я дворовая территория** |  |
| *улица Полиграфистов дом 5* | *2023* |
| *улица Полиграфистов дом 7* |  |
| **29-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 11* | *2023* |
| **30-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 13* | *2023* |
| *улица Парковая дом 17* |  |
| **31-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 3* | *2023* |
| **32-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 5* | *2023* |
| **33-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 6* | *2023* |
| **34-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 7* |  |
| **35-я дворовая территория** | 2023 |
| *улица Парковая дом 8* |  |
| **36-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Парковая дом 1* |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 26* |  |
| **37-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 14* |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 16* |  |
| **38-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 24* |  |
| *проспект Ленинградский дом 1* |  |
| **39-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 4* |  |
| **40-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 28* |  |
| **41-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 30* |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 32* |  |
| **42-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 42* |  |
| **43-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект 60 лет СССР дом 8* |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 10* |  |
| **44-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Мира дом 49* |  |
| **45-я дворовая территория** | *2024* |
| *проспект Ленинградский дом 6* |  |
| **46-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Парковая дом 4* |  |
| **47-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Полиграфистов дом 9* |  |
| **48-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Промышленная дом 3* |  |
| *улица Промышленная дом 7* |  |
| **49-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Промышленная дом 5* |  |
| *улица Промышленная дом 9* |  |
| **50-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Дорожная дом 9* |  |
| **51-я дворовая территория** | *2024* |
| *улица Космонавтов дом 13* |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

(Периоды проведения работ по благоустройству дворовых территорий могут быть изменены)\*.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на 2020-2024 гг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Общественная территория** | **Сроки проведения мероприятий по благоустройству** |
| *Территория городского парка пр. Ленинградский* | *2020-2024* |
| *Городская зона отдыха, проезд Пляжный* | *2021* |
| *Площадка у ДК «Байкал», ул. Космонавтов* | *2022* |