

**Республика Бурятия**

**Администрация муниципального образования**

**«Город Северобайкальск»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» марта 2019 г. № 359

**г. Северобайкальск**

О внесении изменений в муниципальную

программу муниципального образования

город «Северобайкальск» «Формирование

современной городской среды

муниципального образования «город

Северобайкальск» на 2018-2022 годы»,

утвержденную постановлением администрации

муниципального образования «город

Северобайкальск» от 27.10.2017г. №991

В соответствии с п.18, п.42 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск», утверждённого Постановлением администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 20.02.2016г №206,

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы», изложив ее в новой редакции (приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (sbk03.ru).

И.о. Главы В.А. Мартынов

И.Е. Краева

2-15-33

Приложение 1

# Программа

# «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы»

# Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители | Хозяйствующие субъекты |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1«Благоустройство дворовых и общественных территорий».  Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)». |
| Цели программы | Цель программы:  Создание условий для реализации муниципальной программы;  Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий;  Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка). |
| Задача программы | Задача 1. Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий муниципального образования «город Северобайкальск».  Задача 2. Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий в общем количестве дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год, в %.  2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем количестве мест массового отдыха населения (городского парка) подлежащих благоустройству с использованием субсидии в соответствии с планом на очередной финансовый год, в %. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2022 гг. |
| Объем финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения программы  (план по программе)  тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ | | 2018 | 9541,13 | 8865,73 | 565,92 | 109,48 |  | | 2019 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | | 2020 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | | 2021 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | | 2022 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения (городского парка) путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий, мест массового отдыха населения. |

\*- подлежит корректировке с учетом соглашений о предоставлении субсидий из бюджета бюджету Республики Бурятия муниципальному бюджету.

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Благоустройство дворовых и общественных территорий**

**в муниципальном образовании «город Северобайкальск»**

**Паспорт Подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании «город Северобайкальск» (далее – Подпрограмма 1) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители, участники Подпрограммы | Хозяйствующие субъекты |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и доступности дворовых, общественных территорий |
| Задачи Подпрограммы | Развитие благоустройства дворовых и общественных территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Уровень исполнения планового количества реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, в %.  2. Уровень исполнения планового количества реализованных проектов благоустройства общественных территорий, в %. |
| Мероприятия Подпрограммы | 1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансового обеспечения программы  (план по программе)  тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ | | 2018 | 9164,35 | 8530,69 | 544,53 | 89,13 |  | | 2019 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | | 2020 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | | 2021 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | | 2022 | 11550,77 | 11153,69 | 227,62 | 169,46 |  | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, путем увеличения доли благоустроенных дворовых и общественных территорий |

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма 2 «Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)» (далее – Подпрограмма 2) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (далее разработчик программы) |
| Соисполнители, участники Подпрограммы | Хозяйствующие субъекты |
| Цели Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства и доступности мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Задачи Подпрограммы | 1.Создание условий для реализации муниципальных программ.  2.Развитие благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1.Уровень исполнения планового количества реализованных проектов мест массового отдыха населения (городских парков), в % |
| Мероприятия Подпрограммы | 1.Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городского парка) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2018-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования Подпрограммы | Объем финансового обеспечения программы  (план по программе)  тыс. руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Период | Объем финансирования | ФБ\* | РБ\* | МБ | ВИ | | 2018 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 2020 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  | | 2021 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  | | 2022 | 376,78 | 335,04 | 21,39 | 20,35 |  | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) путем увеличения доли мест массового отдыха населения |

Приложение 3

Раздел 4. Целевые индикаторы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Ед.  изм. | Фор-  мула  рас-  чета  <\*\*\*> | Необхо- димое  направ ление  измене- ний (>, <, 0) <\*> | Плановые значения | | | | | Темпы при-  роста <\*\*> |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Ремонт и благоустройство дворовых территорий | ед. |  | > | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города | % | Сведения КУГХ | > | 5 | 9 | 12 | 20 | 25 | 400 |
| 3. | Количество благоустроенных общественных пространств | ед. | Сведения КУГХ | > | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 200 |
| 4. | Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе | ед. | Сведения КУГХ | > | 0 | 0 | 1\*\* | 1\*\* | 1\*\* | 0 |

\*- может уточняться после актуализации муниципальной программы формирования современной городской среды, при неизменном суммарном количестве по годам.

\*\*- с учетом отобранного проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Приложение 4

**Раздел 6. План программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Период реализации программы. подпрограммы | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | ИТОГО ∑граф 10,12,14,15 |
| Начало реализации | Окончание  реализации | факт | факт | факт | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | План |  |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | | | ***Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1  **Благоустройство дворовых и общественных территорий»** | | |  | МКУ «КУГХ» | 2018г. | 2022г. | **0** | **0** | **0** | **9164,36** | **9164,36** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
|  | **мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды, в том числе:** | | |  |  |  |  |  |  |  | **9164,36** | **9164,36** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий жилых домов, пр. 60 лет СССР, д.41,  пр. Ленинградский, д.27,29,  ул. Мира, д.18,20 | | |  |  |  |  |  |  |  | **5418,78** | **5418,78** | **6330,92**  ФБ:6158,95  РБ: 125,69  МБ: 46,28 | **6330,92** | **6330,92** | **6330,92** |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий (городской парк), устройство дорожек, освещения, установка МАФ | | |  |  |  |  |  |  |  | **3745,57** | **3745,57** | **5219,85**  ФБ:4994,74  РБ: 101,93  МБ: 123,18 | **5219,85** | **5219,85** | **5219,85** |  |
| 1.2.1. | Устройство сетей наружного освещения | | |  |  |  |  |  |  |  | **700,19** | **700,19** | **577,13**  ФБ:545,44  РБ: 11,13  МБ: 20,56 | **577,13** | **577,13** | **577,13** |  |
| 1.2.2. | Устройство дорожек, установка МАФ | | |  |  |  |  |  |  |  | **1022,53** | **1022,53** | **2794,38**  ФБ:2686,81  РБ: 54,83  МБ: 52,74 | **2794,38** | **2794,38** | **2794,38** |  |
| 1.2.3. | Приобретение оборудования | | |  |  |  |  |  |  |  | **2002,85** | **2002,85** | **1848,34**  ФБ:1762,49  РБ: 35,97  МБ: 49,88 | **1848,34** | **1848,34** | **1848,34** |  |
|  | **Итого подпрограмма 1:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **9164,36** | **9164,36** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
| **ФБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **8530,70** | **8530,70** | **11153,69** | **11153,69** | **11153,69** | **11153,69** | **41991,77** |
| **РБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **544,53** | **544,53** | **227,62** | **227,62** | **227,62** | **227,62** | **1227,39** |
| **МБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **89,13** | **89,13** | **169,46** | **169,46** | **169,46** | **169,46** | **597,51** |
| **ВБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | ***Подпрограмма 2* *Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Мероприятия 1 **Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)** | |  | МКУ «КУГХ» | 2018г. | 2022г. | **0** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** |  |
|  | | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  | **376,78** | **376,78** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** |  |
| 2.1. | | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | |  |  |  |  |  |  |  | **358,61** | **358,61** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.2. | | Приобретение урн | |  |  |  |  |  |  |  | **18,17** | **18,17** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | | **Итого подпрограмма n:** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **376,78** | **376,78** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | | **ФБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **335,04** | **335,04** | **0** | **0** |  |  |  |
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **21,39** | **21,39** | **0** | **0** |  |  |  |
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **20,35** | **20,35** | **0** | **0** |  |  |  |
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | | **Итого по программе:** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **9541,13** | **9541,13** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
| **ФБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **8865,73** | **8865,73** | **11153,68** | **11153,68** | **11153,68** | **11153,68** | **41991,77** |
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **565,92** | **565,92** | **227,63** | **227,63** | **227,63** | **227,63** | **1227,39** |
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **109,48** | **109,48** | **169,46** | **169,46** | **169,46** | **169,46** | **597,51** |
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 5

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета МО «город Северобайкальск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, | Ответ-  ственный испол-  нитель, соис-  полни-  тели |  | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | подпрограммы, ведомственной  целевой   программы,   основного   мероприятия |  | План  по  прог- рамме | | Утвер- ждено  в бюд- жете   <\*> | План  по  прог- рамме | Утвер- ждено  в бюд- жете   <\*> | План  по  прог- рамме | | План  по  прог- рамме | План  по  прог- рамме |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» | МКУ «КУГХ» | 109,48 | | 109,48 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | | 169,46 | 169,46 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 89,13 | | 89,13 | 63,44 | 63,44 | 63,44 | | 63,44 | 63,44 |
| Мероприятие | мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды |  | 89,13 | | 89,13 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | | 106,02 | 106,02 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  | 20,35 | | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 | | 20,35 | 20,35 |
| Мероприятие | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 20,35 | | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 | | 20,35 | 20,35 |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 6

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, мероприятия | Статья   расходов | Источник  финансирования |  |
| 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г.  План  по  программе | 2021г.  План  по  программе | 2022 г. |
| План  по  программе | Утверждено  в бюджете  <\*> | План  по  программе | Утверждено  в бюджете | План  по  программе |
|  |  |  |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы». | Всего по программе (подпрограмме): | | 9541,13 | 9541,13 | 11550,77 | 11550,77 | 11550,77 | 11550,77 | 11550,77 |
| Федеральный бюджет | | 8865,73 | 8865,73 | 11153,68 | 11153,68 | 11153,68 | 11153,68 | 11153,68 |
| Республиканский  бюджет | | 565,92 | 565,92 | 227,63 | 227,63 | 227,63 | 227,63 | 227,63 |
| Местный бюджет | | 109,48 | 109,48 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 |
| Прочие источники  (указываются виды  источников) | |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие  нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 4

**Раздел 6. План программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Период реализации программы. подпрограммы | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | ИТОГО ∑граф 10,12,14,15 |
| Начало реализации | Окончание  реализации | факт | факт | факт | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | План |  |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | | | ***Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых и общественных территорий*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие 1  **Благоустройство дворовых и общественных территорий»** | | |  | МКУ «КУГХ» | 2018г. | 2022г. | **0** | **0** | **0** | **9164,36** | **9164,36** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
|  | **мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды, в том числе:** | | |  |  |  |  |  |  |  | **9164,36** | **9164,36** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий жилых домов, пр. 60 лет СССР, д.41,  пр. Ленинградский, д.27,29,  ул. Мира, д.18,20 | | |  |  |  |  |  |  |  | **5418,78** | **5418,78** | **6330,92**  ФБ:6158,95  РБ: 125,69  МБ: 46,28 | **6330,92** | **6330,92** | **6330,92** |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий (городской парк), устройство дорожек, освещения, установка МАФ | | |  |  |  |  |  |  |  | **3745,57** | **3745,57** | **5219,85**  ФБ:4994,74  РБ: 101,93  МБ: 123,18 | **5219,85** | **5219,85** | **5219,85** |  |
| 1.2.1. | Устройство сетей наружного освещения | | |  |  |  |  |  |  |  | **700,19** | **700,19** | **577,13**  ФБ:545,44  РБ: 11,13  МБ: 20,56 | **577,13** | **577,13** | **577,13** |  |
| 1.2.2. | Устройство дорожек, установка МАФ | | |  |  |  |  |  |  |  | **1022,53** | **1022,53** | **2794,38**  ФБ:2686,81  РБ: 54,83  МБ: 52,74 | **2794,38** | **2794,38** | **2794,38** |  |
| 1.2.3. | Приобретение оборудования | | |  |  |  |  |  |  |  | **2002,85** | **2002,85** | **1848,34**  ФБ:1762,49  РБ: 35,97  МБ: 49,88 | **1848,34** | **1848,34** | **1848,34** |  |
|  | **Итого подпрограмма 1:** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **9164,36** | **9164,36** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **11550,77** | **43816,67** |
| **ФБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **8530,69** | **8530,69** | **11153,69** | **11153,69** | **11153,69** | **11153,69** | **41991,77** |
| **РБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **544,53** | **544,53** | **227,62** | **227,62** | **227,62** | **227,62** | **1227,39** |
| **МБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **89,13** | **89,13** | **169,46** | **169,46** | **169,46** | **169,46** | **597,51** |
| **ВБ** | | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 5

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета МО «город Северобайкальск»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, | Ответ-  ственный испол-  нитель, соис-  полни-  тели |  | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | подпрограммы, ведомственной  целевой   программы,   основного   мероприятия |  | План  по  прог- рамме | | Утвер- ждено  в бюд- жете   <\*> | План  по  прог- рамме | Утвер- ждено  в бюд- жете   <\*> | План  по  прог- рамме | | План  по  прог- рамме | План  по  прог- рамме |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» | МКУ «КУГХ» | 109,48 | | 109,48 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | | 169,46 | 169,46 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство дворовых и общественных территорий |  | 89,13 | | 89,13 | 63,44 | 63,44 | 63,44 | | 63,44 | 63,44 |
| Мероприятие | мероприятия по поддержке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования городской среды |  | 89,13 | | 89,13 | 106,02 | 106,02 | 106,02 | | 106,02 | 106,02 |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, мероприятия | Статья   расходов | Источник  финансирования |  |
| 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
| План  по  программе | Утверждено  в бюджете  города <\*> | План  по  программе | Утверждено  в бюджете  города <\*> | План  по  программе | План  по  программе | План  по  программе |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Всего по программе (подпрограмме): | | 9164,36 | 9164,36 | 11550,77 | 11550,77 | 11550,77 | 11550,77 | 11550,77 |
| Федеральный бюджет | | 8530,70 | 8530,70 | 11153,69 | 11153,69 | 11153,69 | 11153,69 | 11153,69 |
| Республиканский  бюджет | | 544,53 | 544,53 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 | 227,62 |
| Местный бюджет | | 89,13 | 89,13 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 | 169,46 |
| Прочие источники  (указываются виды  источников) | |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие  нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 4

**Раздел 6. План программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | | Ожидаемый  социально-  экономический  эффект | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Период реализации программы. подпрограммы | | Финансовые показатели, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | ИТОГО ∑граф 10,12,14,15 |
| Начало реализации | Окончание  реализации | факт | факт | факт | План | Утверждено в бюджете | План | Утверждено в бюджете | План | План |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | | ***Подпрограмма 2* *Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)*** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятия 1 **Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка)** | |  | МКУ «КУГХ» | 2018г. | 2022г. | **0** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** | **1130,34** |
|  | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  | **376,78** | **376,78** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** |  |
| 2.1. | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | |  |  |  |  |  |  |  | **358,61** | **358,61** | **0** | **0** |  |  |  |
| 2.2. | Приобретение урн | |  |  |  |  |  |  |  | **18,17** | **18,17** | **0** | **0** |  |  |  |
|  | **Итого подпрограмма n:** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **376,78** | **376,78** | **0** | **0** | **376,78** | **376,78** | **1130,34** |
|  | **ФБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **335,04** | **335,04** | **0** | **0** | **335,04** | **335,04** | **1005,12** |
| **РБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **21,39** | **21,39** | **0** | **0** | **21,39** | **21,39** | **64,17** |
| **МБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **20,35** | **20,35** | **0** | **0** | **20,35** | **20,35** | **61,05** |
| **ВБ** | | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение 5

**РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 2 ЗА СЧЕТ**

**СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МО «ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, | Ответ-  ственный испол-  нитель, соис-  полни-  тели |  | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | | |
| 2018 г. | | | 2019 г. | | | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|  | подпрограммы, ведомственной  целевой   программы,   основного   мероприятия |  | План  по  прог- рамме | | Утвер- ждено  в бюд- жете  города <\*> | План  по  прог- рамме | Утвер- ждено  в бюд- жете  города <\*> | План  по  прог- рамме | | План  по  прог- рамме | План  по  прог- рамме |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Северобайкальск» на 2018-2022 годы» | МКУ «КУГХ» | 109,48 | | 109,48 | 0 | 0 | 109,48 | | 109,48 | 109,48 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| Основное мероприятие | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) |  | 20,35 | | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 | | 20,35 | 20,35 |
| Мероприятие | мероприятия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 20,35 | | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 | | 20,35 | 20,35 |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Приложение 6

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2**

**ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной | Статья   расходов | Источник  финансирования |  | |  | | |  |  | |
| 2018 г. | | 2019 г. | | 2020 г. | 2021г. | 2022 г. |
|  | программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, мероприятия |  |  | План  по  программе | Утверждено  в бюджете  города <\*> | План  по  программе | Утверждено  в бюджете  города <\*> | План  по  программе | План  по  программе | План  по  программе |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство мест массового отдыха населения (городского парка) | Всего по программе (подпрограмме): | | 376,78 | 376,78 | 0 | 0 | 376,78 | 376,78 | 376,78 |
| Федеральный бюджет | | 335,04 | 335,04 | 0 | 0 | 335,04 | 335,04 | 335,04 |
| Республиканский  бюджет | | 21,39 | 21,39 | 0 | 0 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
| Местный бюджет | | 20,35 | 20,35 | 0 | 0 | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| Прочие источники  (указываются виды  источников) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие  нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |

<\*> Графа вносится после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» (в соответствии с разделом 4 Порядка).

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройство по минимальному и дополнительному перечню благоустройства придомовой территории на 2018-2022гг. на территории города Северобайкальска.

|  |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес МКД | Сроки проведения мероприятий по благоустройству\* |
| **1-я дворовая территория** | *2019* |
| *улица Мира дом 18* |  |
| *улица Мира дом 20* | *2019* |
| **2-я дворовая территория** |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 41* |  |
| **3-я дворовая территория** | *2019* |
| *пр-т Ленинградский дом 27* |  |
| *пр-т Ленинградский дом 29* |  |
| **4-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Автомобилистов дом 1* |  |
| *улица Автомобилистов дом 3* |  |
| *улица Автомобилистов дом 5* |  |
| **5-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Мира дом 22* |  |
| **6-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Мира дом 24* |  |
| *улица Мира дом 26* |  |
| **7-я дворовая территория** | *2020* |
| *улица Мира дом 28* |  |
| *улица Мира дом 30* |  |
| **8-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Мира дом 5* |  |
| **9-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Мира дом 7* |  |
| *улица Спортивная дом 1* |  |
| *улица Спортивная дом 5* |  |
| **10-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Ленинградская дом 12* |  |
| **11-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Мира дом 9* |  |
| *улица Мира дом 11* |  |
| **12-я дворовая территория** | *2021* |
| *улица Мира дом 21* |  |
| *улица Мира дом 23* |  |
| *улица Космонавтов дом 3* |  |
| *улица Космонавтов дом 5* |  |
| **13-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 13* | *2022* |
| *улица Ленина дом 15* |  |
| *улица Ленина дом 17* |  |
| *улица Ленина дом 19* |  |
| **14-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 18* | *2022* |
| *улица Ленина дом 20* |  |
| **15-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 22* | *2022* |
| **16-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 24* | *2022* |
| **17-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленина дом 26* | *2022* |
| **18-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 12* | *2022* |
| **19-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 4* |  |
| *переулок Пролетарский дом 5* | *2022* |
| **20-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 6* | *2022* |
| **21-я дворовая территория** |  |
| *улица Студенческая дом 8* | *2022* |
| **22-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 19* | *2022* |
| **23-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 3* | *2022* |
| **24-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 4* | *2022* |
| **25-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 5* | *2022* |
| **26-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 6а* | *2022* |
| **27-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 9* |  |
| **28-я дворовая территория** | 2022 |
| *улица Полиграфистов дом 2* |  |
| **29-я дворовая территория** |  |
| *улица Полиграфистов дом 1* | *2022* |
| *улица Полиграфистов дом 3* | *2022* |
| **30-я дворовая территория** |  |
| *улица Полиграфистов дом 4* | *2022* |
| *улица Полиграфистов дом 6* |  |
| **31-я дворовая территория** |  |
| *улица Полиграфистов дом 5* | *2022* |
| *улица Полиграфистов дом 7* |  |
| **32-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 11* | *2022* |
| **33-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 13* | *2022* |
| *улица Парковая дом 17* |  |
| **34-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 3* | *2022* |
| **35-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 5* | *2022* |
| **36-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 6* | *2022* |
| **37-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 7* |  |
| **38-я дворовая территория** | 2022 |
| *улица Парковая дом 9* |  |
| **39-я дворовая территория** |  |
| *улица Парковая дом 1* | *2022* |
| *проспект 60 лет СССР дом 26* | *2022* |
| **40-я дворовая территория** |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 14* | *2022* |
| *проспект 60 лет СССР дом 16* |  |
| **41-я дворовая территория** |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 24* | *2022* |
| *проспект Ленинградский дом 1* |  |
| **42-я дворовая территория** |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 2* | *2022* |
| *проспект 60 лет СССР дом 4* |  |
| **43-я дворовая территория** |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 28* | *2022* |
| **44-я дворовая территория** |  |
| **45-я дворовая территория** | *2022* |
| *проспект 60 лет СССР дом 42* |  |
| **46-я дворовая территория** |  |
| *проспект 60 лет СССР дом 8* | *2022* |
| *проспект 60 лет СССР дом 10* | *2022* |
| **47-я дворовая территория** |  |
| *улица Мира дом 49* | *2022* |
| **48-я дворовая территория** |  |
| *проспект Ленинградский дом 6* |  |
| **49-я дворовая территория** | *2022* |
| *улица Парковая дом 4* |  |
| **50-я дворовая территория** |  |
| **51-я дворовая территория** |  |
| *улица Промышленная дом 3* |  |
| *улица Промышленная дом 7* |  |
| **52-я дворовая территория** | *2022* |
| *улица Промышленная дом 5* |  |
| *улица Промышленная дом 9* |  |
| **53-я дворовая территория** |  |
| *улица Молодогвардейская дом 2* | *2022* |
| **54-я дворовая территория** |  |
| *улица Молодогвардейская дом 4* | *2022* |
| **55-я дворовая территория** |  |
| *улица Молодогвардейская дом 8а* |  |
| **56-я дворовая территория** | *2022* |
| *улица Молодогвардейская дом 10а* |  |
| **57-я дворовая территория** |  |
| *улица Спортивная дом 2* | *2022* |
| **58-я дворовая территория** |  |
| *улица Спортивная дом 6* | *2022* |
| **59-я дворовая территория** |  |
| *улица Дорожная дом 9* | *2022* |
| **60-я дворовая территория** |  |
| *улица Ленинградская дом 20* | *2022* |
| **61-я дворовая территория** |  |
| *улица Космонавтов дом 4* | *2022* |

(Периоды проведения работ по благоустройству дворовых территорий могут быть изменены)\*.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройство на 2018-2022гг.

|  |  |
| --- | --- |
| **Общественная территория** | **Сроки проведения мероприятий по благоустройству** |
| *Территория городского парка пр. Ленинградский* | *2018-2019* |
| *Городская зона отдыха, проезд Пляжный* | *2020* |
| *Площадка у ДК «Байкал», ул. Космонавтов* | *2021* |