

**Буряад Улас**

**«Северобайкальск хото» гэһэн нютагай засагай байгууламжын**

**Захиргаан**

**Республика Бурятия**

**Администрация муниципального образования «город Северобайкальск»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.№

О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск», утвержденную постановлением от 06.12.2019 г. № 1425

В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Северобайкальск», на основании [Постановления](consultantplus://offline/ref=D8523127B56DC92F7E537F0AB8D41983AA412593BB8C7F241E3CB4F973AE5B63RDP9F) администрации муниципального образования «город Северобайкальск» от 23.07.2020 № 567 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «город Северобайкальск» (в редакции постановлений от 04.04.2024 № 337, от 16.05.2024 № 512), Администрация муниципального образования «город Северобайкальск» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования от 06.12.2019 г. № 1425 (в редакции постановлений от 30.12.2019г № 1605, от 20.06.2020 № 475, от 17.12.2020г. № 1127, от 30.12.2020г. № 1211, от 29.04.2021г. № 496, от 22.09.2021г. № 1005, от 14.02.2022г. № 151, от 21.12.2022г. № 1136, от 01.08.2023г. № 642, от 01.12.2023г. № 1024, от 29.12.2023г. № 1140, от 07.03.2024г. № 225, от 06.06.2024г. №602, от 17.12.2024г. № 1408, 13.03.2025г. № 259) изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством администрации муниципального образования «город Северобайкальск» обеспечить выполнение мероприятий муниципальной «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск» на период реализации 2020-2027 гг.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного самоуправления Республики Бурятия.

Глава О.А. Котов

Гусманова Валентина Васильевна

2-04-14

Приложение

к постановлению администрации

МО «город Северобайкальск»

от 17.03.2025г. № 272

**Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Комитет по управлению городским хозяйством» администрации муниципального образования «город Северобайкальск» | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | |
| Подпрограммы | - | | | | | | | |
| Цель программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск» Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности | | | | | | | |
| Задачи программы | 1. Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами;  2. Обеспечение жильем молодых семей, содержание и ремонт муниципального жилого фонда;  3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне Бурятского участка БАМа в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, с ликвидацией существующего ветхого и аварийного жилищного фонда после переселения граждан. | | | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2020-2027гг. | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | тыс. руб. | | | | | | | |
| Годы | | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ |
| 2021 | Кассовое исполнение | 70 424,49 | 61 491,46 | 4 718,96 | 4 214,07 | 0 |
| 2022 | Кассовое исполнение | 683 242,83 | 661 632,32 | 15 835,68 | 5 774,83 | 0 |
| 2023 | Кассовое исполнение | 275 728,6 | 260 500,65 | 8 725,54 | 6 502,41 | 0 |
| 2024 | Кассовое исполнение | 334 203,08 | 189 149,82 | 105 737,92 | 39 315,34 | 0 |
| 2025 | план по программе | 204 391,03 | 33 924,91 | 38 129,95 | 132 336,17 | 0 |
| 2026 | план по программе | 40 636,6 | 31 497,59 | 3 502,47 | 5 636,54 | 0 |
| 2027 | план по программе | 41 761,42 | 32 557,31 | 3 565,68 | 5 638,43 | 0 |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния,**

**цели и задачи, ожидаемые результаты**

По состоянию на 1 января 2025 года 22,52 тыс. кв. м признаны аварийными и непригодными для проживания и подлежащими сносу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда составляет 3,6%.

В число приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации входит обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

В соответствии с п.2.1. Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Северобайкальск» на период до 2035 года «Приоритетом стратегии является повышение уровня и качества жизни населения города, развитие человеческого капитала, создание благоприятных условий для стабилизации миграционных процессов, улучшение качества социальной среды и условий жизни людей.» Одним из приоритетных направлений развития экономики является - развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения.

Расселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, завершено. Тем не менее, объем ветхого и аварийного жилищного фонда к началу 2017 года составил 12,8 тыс. кв. м, в котором проживает 582 человека. В 2022 году расселено 5,88 тыс.кв.м., в 2023 году – 0,445 тыс.кв.м., в 2024 году 3,29 тыс.кв.м., в 2025 году будет расселено 2,76 тыс.кв.м. жилых помещений.

Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа является одной из острых проблем. Жилищный фонд Северобайкальского участка БАМ по состоянию на 01.01.2025г. составляет 18,86 тыс.кв.м., в котором проживает 901 человек. В настоящее время значительная часть жилищного фонда муниципального образования в зоне БАМа не удовлетворяет потребности населения не только по объему, но и по своим качественным характеристикам.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск» Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности

Определены задачи муниципальной программы:

- улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами;

- обеспечение жильем молодых семей, содержание и ремонт муниципального жилого фонда;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне Бурятского участка БАМа в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, с ликвидацией существующего ветхого и аварийного жилищного фонда после переселения граждан.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- уменьшение количества аварийного жилого фонда на 2,76 тыс.кв.м.;

- снижение количества молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат на приобретение жилья;

- уменьшение на 0,9 тыс.кв.м. количества непригодного для проживания жилья, увеличение количества семей (12 семей), переселяемых из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания и из многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции.

Финансовый и административный риски реализации программы можно отнести к наиболее серьезным рискам.

Ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов является способом ограничения финансового риска. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий программы из бюджета города Северобайкальск осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития частно-государственного и социального партнерства.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем – координатором Программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оптимизация указанных рисков возможна за счет рационального использования бюджетных средств, исполнения показателей, достижения эффекта муниципальной программы и максимальной координации действий всех участников муниципальной программы.

**Раздел 2. Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Необходимое направление изменений (>, <, 0) <1> | Значения показателей | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | |
| факт | факт | факт | факт | | план | План с учетом доведенных бюджетных ассигнований | план | | план | | |
|  | Цель: Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск» Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество переселенных граждан. | чел | > | 0 | 233 | 26 | | 179 | 127 | 127 | 0 | | 0 | | |
| 1.2. | Площадь расселенного ветхого и аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2017г | Тыс.м.2 | > | 0 | 5,88 | 0,44 | | 3,294 | 2,89 | 2,89 | 0 | | 0 | | |
| 1.3. | Снос аварийного жилищного фонда, очистка земельного участка от мусора | тыс.куб.м. | > | 0 | 0 | 0 | | 1,59 | 8,93 | 2,2 | 0,2 | | 0,2 | | |
| 1.4. | Экспертиза рыночной стоимости жилого помещения (ул. Спортивная д.6 кв.10) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| 1.5. | Экспертное заключение полученное в результате проведения строительно-технической экспертизы, проведение строительного контроля МКД №1, МКД №2 | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | |
| 1.6 | Энергетический паспорт полученный в результате проведения услуг по термографированию (тепловизионной съемки), расчету энергоэффективности МКД № 1, МКД № 2 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | |
| 1.7 | Протокол испытаний полученный по итогам проведения физико-химических и бактериологических исследований питьевой воды, ионизирующих и неионизирующих излучений, лабораторных исследованиях (воздух) на объектах МКД № 1, № 2. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | 0 | | | 0 | |
|  | Задача 2: Обеспечение жильем молодых семей, содержание и ремонт муниципального жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество отремонтированного жилищного фонда (Квартир, домов) | ед. | 2 | 2 | 5 | 7 | | 7 | 3 | 2 | 0 | | 0 | | |
| 2.2. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | > | 4 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| 2.3. | Площадь помещений, по которым производятся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (региональному представителю) | тыс.кв.м. |  |  |  |  | | 37,2 | 33,16 | 33,16 | 33,16 | | 33,16 | | |
|  | Задача 3: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне Бурятского участка БАМа в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, с ликвидацией существующего ветхого и аварийного жилищного фонда после переселения граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество семей, переселяемых из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции | семей | > | 26 | 17 | 15 | | 7 | 4 | 4 | | 3 | | | 3 |
| 3.2 | Снос аварийного и непригодного жилищного фонда, очистка земельного участка от мусора | тыс.куб.м. | > |  |  |  | | 0,1 | 7,4 | 0,46 | | 0 | | | 0 |

<1> Увеличение значения показателя (прямой показатель); < - уменьшение значения показателя (обратный показатель); 0 - без изменений

<2> Данный раздел заполняется после утверждения бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и плановый период в целях отражения информации по целевым показателям муниципальной программы, планируемым к достижению в пределах доведенных бюджетных ассигнований.

**Информация о порядке расчета значений и источниках данных целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Методика расчета целевого показателя (индикатора)<1> | Источник полученных данных |
|  | Цель: Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск» Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности | | | |
|  | Задача 1: Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами | | | |
| 1.1 | Количество переселенных граждан. | чел | х | Отчет за 12 месяцев 2025 года предоставляемый в Минстрой РБ |
| 1.2 | Площадь расселенного ветхого и аварийного жилья признанного таковым до 1 января 2017 г. | тыс.кв.м. | х | Отчет за 12 месяцев 2025 года предоставляемый в Минстрой РБ |
| 1.3 | Снос аварийного жилищного фонда, очистка земельного участка от мусора | тыс.куб.м. | х | Муниципальные контракты |
| 1.4. | Экспертиза рыночной стоимости жилого помещения (ул. Спортивная д.6 кв.10) | Шт. | х | Отчет эксперта |
| 1.5. | Проведение строительно-технической экспертизы, проведение строительного контроля МКД №1, МКД №2 | Шт. | х | Экспертное заключение |
| 1.6 | Проведение термографирования (тепловизионной съемки), расчет энергоэффективности МКД № 1, № 2 | Шт. | х | Энергетический паспорт |
| 1.7 | Проведение физико-химических и бактериологических исследований питьевой воды, ионизирующих и неионизирующих излучений, лабораторных исследований (воздух) на объектах МКД № 1, № 2. | Шт. | х | Протокол испытаний |
|  | Задача 2: Обеспечение жильем молодых семей, содержание и ремонт муниципального жилого фонда | | | |
| 2.1 | Количество отремонтированного жилищного фонда (квартир, домов) | ед. | х | Сведения МКУ «КУГХ», пояснительная записка, муниципальные контракты |
| 2.2 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | х | Отчет за 12 месяцев 2025 года предоставляемый в Минспорт РБ |
| 2.3. | Площадь помещений, по которым производятся взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов (региональному представителю) | Кв.м. | х | Реестр муниципального имущества |
|  | Задача 3: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне Бурятского участка БАМа в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, с ликвидацией существующего ветхого и аварийного жилищного фонда после переселения граждан | | | |
| 3.1 | Количество семей, переселяемых из жилых помещений, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали, признанных непригодными для проживания, и (или) из жилых домов и многоквартирных домов, признанных аварийными и не подлежащими реконструкции | Семей | х | Отчет за 12 месяцев 2024 года предоставляемый в Минстрой РБ |
| 3.2. | Снос аварийного и непригодного жилищного фонда, очистка земельного участка от мусора | тыс.куб.м. | х | Муниципальные контракты |

<1> Для удельных (относительных) показателей указывается формула расчета, для натуральных (абсолютных) показателей указывается источник информации.

**Раздел 3. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Ожидае-мый  социально-экономичес-кий эффект | Период реализации программы. подпрограммы | | Источник финансирования | Расходы, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 г. | | 2022г. | | 2023 г. | | 2024 г. | | | | 2025 г. | | | | 2026г | 2027г. |
| Кассовое исполнение | | Кассовое исполнение | | Кассовое исполнение | | | Кассовое исполнение | | | План | Утверждено в бюджете | | | План | План |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | | 13 | 14 |
|  | Цель: Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории МО «город Северобайкальск» Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Улучшение жилищных условий для граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном ветхим, аварийным и непригодным для проживания в соответствии с установленными стандартами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Показатель 1 | 2020-  2027 | | ФБ | 0 | | 600786,13 | | 201548,18 | | | 154 467,08 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| РБ | 0 | | 11032,44 | | 3701,91 | | | 102 251,42 | | | 33930,03 | 33930,03 | | | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 1228,5 | | 1855,6 | | | 32 213,93 | | | 111014,03 | 80956,88 | | | 577,63 | 601,89 |
| ВБ | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов | Показатель 1.1  1.2 | 2020-  2027 | | ФБ | 0 | | 600786,13 | | 201548,18 | | | 151 491,80 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| РБ | 0 | | 11032,44 | | 3701,91 | | | 102 196,77 | | | 33930,03 | 33930,03 | | | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 1228,5 | | 411,32 | | | 30 018,3 | | | 75758,96 | 75758,96 | | | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Республиканской программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов (выплата за изымаемое жилое помещение) | Показатель 1.1  1.2 | 2020-  2027 | | ФБ | 0 | | 0 | | 0 | | | 2975,28 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| РБ | 0 | | 0 | | 0 | | | 54,65 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | 6,07 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Снос аварийного жилищного фонда, уборка территории после сноса аварийных домов | Показатель 1.3 | 2020-  2027 | | МБ | 0 | | 0 | | 1444,28 | | | 1065,56 | | | 31537,22 | 1552,76 | | | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Экспертиза рыночной стоимости жилого помещения (ул. Спортивная д.6 кв.10) | Показатель 1.4. | 2024-  2027 | | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | 25 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Проведение строительно-технической экспертизы, проведение строительного контроля МКД №1, МКД №2 | Показатель 1.5. | 2024-  2027 | | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | | 1099 | | | 2901 | 2901 | | | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Проведение физико-химических и бактериологических исследований питьевой воды, ионизирующих и неионизирующих излучений, лабораторных исследований (воздух), термографирования (тепловизионной съемки), расчет энергоэффективности  МКД № 1, № 2 | Показатель 1.6  1.7 | 2025-2027 | | МБ | 0 | | 0 | | 0 | | |  | | | 816,85 | 816,85 | | | 0 | 0 |
|  | Задача 2: Обеспечение жильем молодых семей, содержание и ремонт муниципального жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий населения" | Показатель 2 | 2020-  2027 | ФБ | | 4263,29 | 3752,57 | | | | 4336,53 | | | | 3996,97 | 4893,77 | | | 3845 | 3711,6 | 3781 |
| РБ | | 1066,1 | 1158,96 | | | | 1537,51 | | | | 1644,88 | 2346,87 | | | 1843,92 | 1728,9 | 1728,9 |
| МБ | | 3477,08 | 3575,32 | | | | 4042,32 | | | | 7086,81 | 12002,09 | | | 6920,24 | 5583,33 | 5583,33 |
| ВБ | | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса | Показатель 2.2 | 2020-  2027 | ФБ | | 4263,29 | 3752,57 | | | | 4336,53 | | | | 3996,97 | 4893,77 | | | 3845 | 3711,6 | 3781 |
| РБ | | 1066,1 | 1158,96 | | | | 1537,51 | | | | 1644,88 | 2346,87 | | | 1843,92 | 1728,9 | 1728,9 |
| МБ | | 1066,1 | 1158,96 | | | | 1537,51 | | | | 1644,87 | 2346,87 | | | 2346,87 | 1728,9 | 1728,9 |
| 2.1.2. | Мероприятия по поддержанию технического состояния муниципального жилищного фонда. (Ремонтные работы) в том числе по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Показатель 2.1. | 2020-  2027 | МБ | | 1471,31 | 1675,04 | | | | 662,02 | | | | 1432,61 | 5800,79 | | | 718,94 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (Региональный представитель) | Показатель 2.3 | 2020-  2027 | МБ | | 939,67 | 741,32 | | | | 1842,79 | | | | 4009,33 | 3854,43 | | | 3854,43 | 3854,43 | 3854,43 |
|  | Задача 3: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в зоне Бурятского участка БАМа в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, с ликвидацией существующего ветхого и аварийного жилищного фонда после переселения граждан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали" | Показатель 3 | 2020-  2027 | ФБ | | 57228,17 | 57093,62 | | | | 54615,94 | | | | 30304,97 | 29031,14 | | | 29031,14 | 27785,99 | 28776,31 |
| РБ | | 3652,86 | 3644,28 | | | | 3486,12 | | | | 1934,36 | 1853,05 | | | 1853,05 | 1773,57 | 1836,78 |
| МБ | | 736,99 | 971,01 | | | | 604,49 | | | | 302,65 | 9320,05 | | | 615,14 | 53,21 | 55,1 |
| ВБ | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |  |  | | |  | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Предоставление социальных выплат собственникам жилых помещений, признанных аварийным и непригодным для проживания жильем | Показатель 3.1 | 2020-  2027 | ФБ | | 57228,17 | 53340,38 | | | | 54615,94 | | | | 30304,97 | 29031,14 | | | 29031,14 | 27785,99 | 28776,31 |
| РБ | | 3652,86 | 3404,71 | | | | 3486,12 | | | | 1934,36 | 1853,05 | | | 1853,05 | 1773,57 | 1836,78 |
| МБ | | 109,59 | 102,14 | | | | 104,59 | | | | 58,03 | 62,38 | | | 62,38 | 53,21 | 55,1 |
| 3.1.2. | Приобретение жилых помещений экономкласса, в том числе на вторичном рынке жилья | Показатель 3.1 | 2020-  2027 | ФБ | | 0 | 3753,24 | | | | 0 | | | |  |  | | |  | 0 | 0 |
| РБ | | 0 | 239,57 | | | | 0 | | | |  |  | | |  | 0 | 0 |
| МБ | | 0 | 7,19 | | | | 0 | | | |  |  | | |  | 0 | 0 |
| 3.1.3. | Софинансирование (снос аварийного жилья) | Показатель 3.2 | 2020-  2027 | МБ | | 0 | 0 | | | | 0 | | | |  |  | | |  | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Мероприятие по сносу аварийного и непригодного для проживания жилья и рекультивация земель | Показатель 3.2 | 2020-  2027 | МБ | | 627,4 | 861,68 | | | | 499,9 | | | | 244,62 | 9257,67 | | | 552,76 | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе:** |  |  | **ИТОГО** | | **70424,49** | **683242,83** | | | | **275728,6** | | | | **334 203,08** | **204391,03** | | | **158995,40** | **40636,6** | **41761,42** |
|  |  | **x** | **x** | **ФБ** | | 61491,46 | 661632,32 | | | | 260500,65 | | | | 188 769,02 | 33924,91 | | | 32876,14 | 31497,59 | 32557,31 |
|  |  | **x** | **x** | **РБ** | | 4718,96 | 15835,68 | | | | 8725,54 | | | | 105 830,66 | 38129,95 | | | 37627,00 | 3502,47 | 3565,68 |
|  |  | **x** | **x** | **МБ** | | 4214,07 | 5774,83 | | | | 6502,41 | | | | 39 603,39 | 132336,17 | | | 88492,26 | 5636,54 | 5638,43 |
|  |  | **x** | **x** | **ВБ** | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

<1> В графе 3 указываются ссылки на разделы 2 программы (номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).

<2> N- первый год действия программы

<3> Графа подлежит внесению после утверждения бюджета МО «город Северобайкальск» на очередной финансовый год и плановый период (в соответствии с разделом 4 Порядка). Графа вносится только на текущий финансовый год