**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы**

**«Градостроительная деятельность в муниципальном образовании**

**«город Северобайкальск» за 2024 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению

Городским хозяйством»

Начальник отдела архитектурно - земельных отношений

МКУ «КУГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шелопугина Э.В.

**Координатор муниципальной программы:**

Начальник отдела архитектурно - земельных отношений

МКУ «КУГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шелопугина Э.В.

**Соисполнители:** ООО «Управление архитектуры»

**Отчетная дата:** 26.12.2024г.

**Отчет составлен:** 14.02.2025г.

**Исполнитель:**

**Подпрограммы «Градостроительная деятельность»**

Начальник отдела архитектурно - земельных отношений

МКУ «КУГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шелопугина Э.В.

тел. 8 (30130) 2-70-35, эл. адрес: komitet-sbk@mail.ru.

**Подпрограммы «Управление землей»**

Начальник отдела архитектурно - земельных отношений

МКУ «КУГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шелопугина Э.В.

тел. 8 (30130) 2-70-35, эл. адрес: komitet-sbk@mail.ru.

**Пояснительная записка**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/ подпрограммы | Утверждено на 2024 год, тыс. руб. | Исполнено за 2024 года, тыс. руб. | % исполнения |
| Градостроительная деятельность в муниципальном образовании «город Северобайкальск» | 2 631,49 | 2 613,42 | 99,3 |
| В т.ч. по подпрограммам: |  |  |  |
| Градостроительная деятельность | 1 579,76 | 1 579,76 | 100 |
| Управление землей | 1 051,73 | 1033,66 | 98,3 |

Муниципальная программа "Градостроительная деятельность и земельные отношения в муниципальном образовании «город Северобайкальск» состоит из 2 подпрограмм и предусмотрена в местном бюджете в сумме 2 631,49 тыс.рублей.

Для заключения муниципальных контрактов на образование участков, выполнение кадастровых работа путем разработки межевых планом произведено увеличение объема плановых ассигнований за счет мероприятия по градостроительству в размере 98260,52 руб. в пределах утвержденного бюджета МКУ «КУГХ».

Исполнение программы за 2024 год составило 2 613,42 тыс.рублей или 98,3 % от годового плана.

**Подпрограмма градостроительная деятельность**

В 2024 году в муниципальную программу «Градостроительная деятельность» были внесены следующие изменения:

1. Постановление №1089 от 09.10.2024г. О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в муниципальном образовании «город Северобайкальск», утвержденную постановлением от 06.12.2019г. №1422.

2. Постановление №1507 от 26.12.2024г. О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность в муниципальном образовании «город Северобайкальск», утвержденную постановлением от 06.12.2019г. №1422.

Расходы произведены по следующим мероприятиям, достигнутых за отчетный год согласно приложению.

**Пояснительная записка о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия муниципальной программы | Описание конкретных мероприятий (работ, услуг и т.п.) в рамках исполнения мероприятия программы (подпрограммы)\* | Источник финансирования | Расходы, тыс. руб. | Значения целевых показателей | Причины не исполнения мероприятий и целевых показателей \* |
| Отчетный год | Отчетный год |
| Утверждено в бюджете | Кассовое исполнение | Наименование целевого показателя, характеризующего мероприятие | Плановое значение в рамках доведенных бюджетных ассигнований | Фактическое значение  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма 1 “Градостроительная деятельность”** |
| 1.1. | Изготовление градостроительных планов  | Разработка градостроительных планов (13шт) – заключен договор №23 от 20.06.2024г. с МУП «Управление архитектуры».Разработка градостроительных планов (3 шт) - заключен договор №31 от 30.07.2024г. с МУП «Управление архитектуры».Разработка градостроительных планов (5 шт) - заключен договор №70 от 26.11.2024г. с МУП «Управление архитектуры». | Всего | **111,95** | **111,95** | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | **50** | **100** |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **111,95** | **111,95** |
| 1.2. | Присвоение адресов | Услуги по присвоению, изменению адресных характеристик недвижимости, контракт с Иманова В.Г. №01/2024 от 17.01.2024 | Всего | **426,97** | **426,97** | Наполняемость федеральной информационной адресной системы | **80** | **88** |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **426,97** | **426,97** |
| 1.3. | Проектная документация детальной планировки территории г. Северобайкальск | Выполнение геодезических работ по инженерно-геодезическим изысканиям (Топосъемка) ул. Нийская, пр-т Юности, ул. Магистральная – контракт с ООО «Кадастровый центр Байкал» №87-ПД от 08.04.2024г. | Всего | **218,0** | **218,0** | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | **50** | **100** |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **218,0** | **218,0** |
| 1.4. | Вынос точек в натуру | Вынос в натуру точек сети ВЛ 14 шт – контракт сМУП «Управление архитектуры» №7 от 25.03.2024г.-Вынос в натуру точек ул. Магистральная – 15 шт, ул. Рябиновая 17 – 6 шт., ул. Дружбы – 14шт, контракт с МУП «Управление архитектуры» №14 от 23.04.2024г.- Вынос в натуру точек 11-й квартал, уч. 39 – 3 шт, ул. Мира- 6 шт. Контракт с МУП «Управление архитектуры» №24 от 24.05.2024г. - Вынос в натуру точек 43 шт. Контракт с МУП «Управление архитектуры» №29 от 25.07.2024г.-Вынос в натуру точек земельного участка по адресу г. Северобайкальск, в кол-ве 7 шт., контракт с МУП «Управление архитектуры» №34 от 04.09.2024г.-Вынос в натуру точек земельного участка кладбище, контракт с ООО «Кадастровый центр Байкал» №98-ПД от 02.09.2024г.- Вынос точек в натуру зем.уч. по адр. Г. Северобайкальск, в кол-ве 14 шт. Контракт с МУП «Управление архитектуры» №37 от 19.09.2024г.- Вынос в натуру точек зем.уч. по адр.г. Северобайкальск, в кол-ве 18 шт, контракт с МУП «Управление архитектуры» №41 от 16.10.2024г.- Вынос в натуру точек зем.уч. по адр.г. Северобайкальск, в кол-ве 5 шт, контракт с МУП «Управление архитектуры» №69 от 26.11.2024г.  | Всего | **87,50** | **87,50** | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | **50** | **100** | **Подано заявлений 146 шт., внесено 146 шт.**  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **87,50** | **87,50** |
| 1.5. | Внесение изменений в территориальные зоны | Внесение изменений в терзону Ж3, контракт с МУП «Управление архитектуры» №50 от 05.11.2024 г.- Внесение изменений в терзону Ж1, контракт с МУП «Управление архитектурой» №49 от 05.11.20224г.- Внесение изменений в терзону И. контракт с МУП «Управление архитектуры» №51 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону Р1, контракт с МУП «Управление архитектуры» №52 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону Т, контракт с МУП «Управление архитектуры» №53 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону В, контракт с МУП «Управление архитектуры» №54 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону Ж2, контракт с МУП «Управление архитектуры» №54 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону П1, контракт с МУП «Управление архитектуры» №56 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону П2, контракт с МУП «Управление архитектуры» №57 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону Р2, контракт с МУП «Управление архитектуры» №58 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону О, контракт с МУП «Управление архитектуры» №59 от 06.11.2024г.- Внесение изменений в терзону Ф, контракт с МУП «Управление архитектуры» №60 от 07.11.2024г. | Всего | **644,34** | **644,34** | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | **50** | **100** | **12 ед.** |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **644,34** | **644,34** |
| 1.6. | Оказание услуг по работе с ФГИС ЕЦП НСПД 140 заявлений | Договор с Лунькова А.В. | Всего | **91,00** | **91,00** | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | **50** | **100** |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **91,00** | **91,00** |
| 1.7. | Субсидии муниципальным предприятиям МО «г. Северобайкальск» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с укреплением их материально-технической базы |  | Всего | **0** | **0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **0** | **0** |
| 1.8. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО «город Северобайкальск» |  | Всего | **0** | **0** |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **0** | **0** |
| 1.2. | Основное мероприятие Лесоустройство |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |
| МБ | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  | **Итого подпрограмма 1** | **x** | **ИТОГО** | **1579,76** | **1579,76** |  | **x** | **x** | **x** |
|  | x | ФБ |  |  |
|  | x | РБ |  |  |
|  | x | МБ | **1579,76** | **1579,76** |
|  | x | ВБ |  |  |
| **Подпрограмма 2 “Управление землей”** |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2012г. №115-III “О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | - Разработка межевого плана 8 шт., контракт с МУП «Управление архитектуры» №1М от 02.07.2024г. | Всего | **32,0** | **32,0** | Количество зарегистрированных прав на земельные участки | **217** | **238** |  |
| ФБ |  |  |
| РБ | **31,04** | **31,04** |
| МБ | **0,96** | **0,96** |
|  |  |  |
| 2.2. | Проведение комплексных кадастровых работ по формированию земельных участков |  | Всего | **0** | 0 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | **100** | **0** | **За 2024 г. заявлений о формировании земельных участков под МКД не поступало, денежные средства не предусматривались.**  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **0** | 0 |
| 2.3. | Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | - Разработка межевого плана ул. Железнодорожная, контракт с МУП 2Управление архитектуры» №1 от 18.01.2024г.- Постановка на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (скотомогильник), контракт с ИП Бельский П.А. №ГУ-15 от 01.02.2024г. - Выполнение кадастровых работ по разделу земельных участков 03:23:010554:462 и 03:23:010554:464, контракт с Филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по РБ №10 от 26.05.2023г.- Разработка межевого плана ул. Объездная, контаркт с МУП «Управление архитектуры» №3 от 28.02.2024г.- Образование зем.участка ул. Объездная, контракт с МУП «Управление архитектурой», контракт №4 от 28.02.2024г. (Расторжение)- Проведение кадастровых работ по изготовлению схемы павильон входной группы, контракт с МУП «Управление архитектурой» №8 от 29.03.2024г.- Кадастровые работы по объединению зем. участков, контракт с МУП «Управление архитектуры» №5 от 06.03.2024г.- Образование зем. Участка пер. Пионерский, контракт с МУП «Управление архитектурой» №6 от 12.03.2024г.- образование зем.участка автодорога «Северобайкальск-Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян», контракт с МУП «Управление архитектуры» №9 от 29.03.2024г.- Разработка межевого плана ул. Объездная, контракт с МУП «Управление архитектуры» №3/1 от 28.02.2024г.- Образование зем. участка под банковскую и страховую деятельность, контракт с МУП «Управление архитектуры» №10 от 10.04.2024г.- Разработка межевого плана 03:23:010570:407, контракт с МУП «Управление архитектуры» №11 от 10.04.2024г.- Разработка межевого плана БРМТИД (Под территорию техникума), контракт с МУП «Управление архитектуры» №12 от 23.04.2024г.- Разработка межевого плана БРМТИД (под территорию техникума), контракт с МУП «Управление архитектуры» №13 от 23.04.2024г.- Образование зем.участка ул. Космонавтов, контракт с МУП «Управление архитектуры» №16 от 20.05.2024г.- Образованеи 3-х зем.участка ул. Труда, Молодежная, контракт с МУП «Управление архтиектуры» №20 от 21.05.2024г.- Кадастровые работы по разделу зем.уч.03:23:010556:277, с видом разреш.исполь. коммунальное обслуживание, изготовить по уставленной форме, контракт с ООО «Кадастровый центр Байкал» №127 от 22.05.2024г. - Услуга по доп.образ.программе повышеник квалификации «Земельно-имущественные отношения в мун.образованиях» (2 специалиста), контракт с ООО «Центр дополнительного профессионального образования «Кругозор» №290 от 04.06.2024г.- Разработка межевого плана ул. Мира, п. Заречный, контакт с МУП «Управление архитектуры» №17 от 21.05.2024г.- Образование земельного участка пр-т Ленинградский, контракт с МУП «Управление архитектуры» №19 от 29.05.2024г.- Кадастровые работы по объединению зем.участокв, контракт с МУП «Управление архитектуры» №2 от 15.02.2024г.- Образование зем.участка МНТ «Надежда», контракт с МУП «Управление архитектуры» № 22 от 19.06.2024г.- Разработка межевого плана пер. Майский (хранение автотранспорта), контракт с МУП «Управление архитектуры» №27 от 16.07.2024г.- Разработка межевого плана ул. Советская, контракт с МУП «Управление архитектуры» №26 от 15.07.2024г.- Образование зем.участка ул. Советская, контракт с МУП «Управление архитектуры» №25 от 08.07.2024г.- Образование зем.участка , контракт с МУП «Управление архитектуры» №21 от 25.07.2024г.- Разработка межевого плана, контракт с МУП «Управление архитектуры» №28 от 16.07.2024г.- Кадастровые работы путем разработки межевого плана по образованию зем.уч. по адресу г. Северобайкальск, пр. Ленинградский (Общественное питание), контракт с МУП «Управление архитектуры» №30 от 31.07.2024г.- Кадастровые работы путем разработки межевого плана по формированию дорожного участка улично-дорожной сети по ард.г.Северобайкальск, мкр. Заречный, протяж. 1394п.м., контракт с МУП «Управление архитектуры» №33 от 15.08.2024г.-Кадастровые работы путем разработки межевого плана по образованию зем.уч. по адр. г.Северобайкальск, ул. Даванская, контракт с МУП «Управление архитектуры» №34 от 30.08.2024г.- Разработка межевого плана ул. Космонавтов, контракт с МУП «Управление архитектуры» №38 от 24.09.2024г.- Разработка межевого плана 60 лет СССР (здравоохранение), контракт с МУП «Управление архитектуры» №35 от 16.09.2024г.-Разработка межевого плана по ул. Космонавтов, контракт с МУП «Управление архитектуры» № 39 от 24.09.2024г.Разработка межевого плана территории ОНТ ТЫЯ (скважина), контракт с МУП «Управление архитектуры» №40 от 09.10.2024г.- Образование зем. Уч. Ул. Портовая, контракт с МУП «Управление архитектуры» №42 от 16.10.2024г.- Образование зем. Участка пр. Юности, контракт с МУП «Управление архитектуры» №43 от 22.10.2024г.- Разработка межевого плана ул. промышленная, контракт с МУП «Управление архитектуры» №44 от 28.10.2024г.- Разработка межевого плана ул. Ангарская, контракт с МУП «Управление архитектуры» №45 от 28.10.2024г.- Разработка межевого плана ул. Апрельский, контракт с МУП «Управление архитектуры» №46 от 28.10.2024г.- Разработка межевого плана ул. Портовая, контракт с МУП «Управление архитектуры» №47 от 29.10.2024г.- Разработка межевого плана ул. Майский, контракт с МУП «Управление архитектуры» №48 от 29.10.2024г.- Разработка межевого плана ул. Морских Пехотинцев (дорога), контракт с МУП «Управление архитектуры» №61 от 07.11.2024г.- Разработка межевого плана ул. ольхонская (дорога), контракт с МУП «Управление архитектуры» №62 от 08.11.2024г.- Образование 4-х зем.уч. пр-т 60 лет СССР, контракт с МУП «Управление архитектуры» №63 от 12.11.2024г.- Разработка межевого плана ул. 11 квартал, контракт с МУП «Управление архитектуры» №68 от 26.11.2024г. - Разработка межевого плана СНТ «НАДЕЖДА», контракт с МУП «Управление архитектуры» №71 от 28.11.2024г.- Разработка межевого плана ул. Первомайская, контракт с МУП «Управление архитектуры» «73 от 02.12.2024г.- Разработка межевого плана ул. Космонавтов (9-этажный дом), контракт с МУП «Управление архитектуры» №74 от 02.12.2024г.- Разработка межевого плана ул. космонавтов (9-этажный дом), контракт с МУП «Управление архитектуры» №75 от 02.12.2024г.- Разработка межевого плана ул. Проходчиков, контракт с МУП «Управление архитектуры» №87 от 12.12.2024г.-Перераспределение земельного участка, контракт с МУП «Управление архитектуры» №88 от 12.12.2024г.- Образование зем.участка ул. Звездная, контракт с МУП «Управление архитектуры» №89 от 16.12.2024г. | Всего | **1019,73** | **1001,66** | Количество зарегистрированных прав на земельные участки по итогам текущего года | **217** | **238** | **8 земельных участков многодетным, 55 шт.- межевание земельных участков**  |
| ФБ |  |  |
| РБ |  |  |
| МБ | **1019,73** | **1001,66** |
|  | **Итого подпрограмма 2** | **x** | **ИТОГО** | **1051,73** | **1033,66** |  | **x** | **x** | **x** |
|  | x | ФБ |  |  |
|  | x | РБ | **31,04** | **31,04** |
|  | x | МБ | **1020,69** | **1002,62** |
|  | x | ВБ |  |  |
|  | Итого по программе: | x | ИТОГО | **2631,49** | 2631,49 |  | **x** | **x** | **x** |
|  | x | ФБ |  |  |
|  | x | РБ |  |  |
|  | x | МБ | **2631,49** | 2631,49 |
|  | x | ВБ |  |  |

\* - при необходимости, текст выносится за таблицу

Доп.касса – 100 000,00 на присвоение адресов, утвержденным сессией в сентябре восст. За счет дополнительных доходов от вырубки деревьев письмо на 302094,00; 15933,00

**Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NN п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Плановое значение показателя на текущий финансовый год с учетом доведенных бюджетных ассигнований(np) | Фактическое значение целевого показателя(npv) | Показатель оценки выполнения целевого показателяСт.5/ст.4\*100,<1>,(Up)Up=npv/np\*100 | Доля выполненных целевых показателей программы(U)U=∑Ug/n  | Плановый объем финансирования, утвержденный сводной бюджетной росписью(Vp) | Фактические расходы, в отчетном периоде (кассовое исполнение)(Vf) | Уровень финансового обеспечения(Vфин)Vфин = Vf / Vp | Интегральная оценка эффективности (R)R = U / Vфин | Качественная оценка реализации муниципальной программы(R > 0,8 эффективная)(0,6 < R <= 0,8 недостаточно эффективная)(R <= 0,6 неэффективная) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | *Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность»* |
| 1.1 | Доля разработанных проектов планировки в общем объеме проектов к разработке | % | 50 | 100 | 200 | 1 | х | х | х | х |  |
| 1.2 | Наполняемость федеральной информационной адресной системы | % | 80 | 88 | 110 | 1 | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 1 |  | х | х | х | 1 | 1579,76 | 1579,76 | 1 | 1 | эффективная  |
| 2. | *Подпрограмма 2 «Управление землей»* |
| 2.1. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 100 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |  |
| 2.2. | Количество зарегистрированных прав на земельные участки | Ед. | 217 | 238 | 109,6 | 1 | х | х | х | х |  |
|  | Итого подпрограмма 2 |  | х | х | х | 0,5 | 1051,73 | 1033,66 | 0,983 | 0,509 | неэффективная |
|  | **Итого по программе** |  | х | х | х |  0,75 | 2631,49 | 2613,42 | 0,993 | 0,755 | Недостаточно эффективная |

<1> Показатель считается выполненным в пределах от 95 % и выше. <2> - для обратных показателей **Up= np / npv \*100**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) | Качественная характеристика муниципальной программы |
| R < 0,8 | Недостаточно эффективная |

Численное значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность и управление землей в муниципальном образовании «город Северобайкальск» составляет 0,755 – недостаточно эффективная.

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы**

Таблица № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы | Значение оценки полноты использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы |
| Использование бюджетных ассигнований в пределах от 98% до 100% от первоначально запланированного объема средств | Полное использование |

**Шкала динамики эффективности муниципальных программ**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы |
| R (0,755) < R0пр (1,01) | эффективность снизилась по сравнению с предшествующим годом |

**Сводная форма по оценке эффективности муниципальной программы**

Таблица № 5

Наименование муниципальной программы:

«Градостроительная деятельность и управление землей в муниципальном образовании «город Северобайкальск»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Численное значение интегральной оценки (R) за отчетный год, % | Качественная характеристика муниципальной программы | Численное значение интегральной оценки (R0пр) за предшествующий год | Вывод о динамике эффективности реализации муниципальной программы | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,755 | Недостаточно эффективная | 1,01 | эффективность снизилась по сравнению с предшествующим годом |  |